Wołomin, dnia 02.11.2015 r.

SPW.272.91.2015

**Wszyscy oferenci**

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu remontu/przebudowy przepustu drogowego w miejscowości Myszadła, gm. Jadów

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

Pytanie 1:

Proszę o określenie ilości niezbędnych pobytów nadzoru autorskiego. Wg zapisów w SIWZ może to być np. 1 pobyt w związku z odbiorem końcowym lub znaczna ilość pobytów związana z odbiorem poszczególnych robót i będzie to zależało od woli Zamawiającego w czasie realizacji. Uniemożliwia to jednoznaczne określenie kosztu.

**Odpowiedź: Proszę przewidzieć ewentualne dwie wizyty projektanta w trakcie trwania prac budowlanych.**

Pytanie 2:

Czy przy obiekcie lub w sąsiedztwie obiektu występują urządzenia obce? Jeśli tak to jakie? Jeśli są to czy ich przebudowa wchodzi w zakres opracowania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić urządzeń obcych w występujących w rejonie opracowania. Zamawiający załączy do SIWZ mapę. Jeżeli wystąpi kolizja mediów z projektowanym przepustem, Wykonawca wykona projekty usunięcia kolizji na własny koszt.**

Pytanie 3:

Proszę o załączenie mapy z usytuowaniem przepustu umożliwiającej jego lokalizację.

**Odpowiedź: Zamawiający załączy mapę.**

Pytanie 4:

Czy istniejący przepust mieści się w pasie drogowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić czy przepust mieści się działce na której zlokalizowana jest droga. (pas drogowy).**

Pytanie 5:

Czy Zamawiający przewiduje konieczność podziałów działek- ma to wpływ na koszty.

**Odpowiedź: Jeżeli w toku trwania prac okaże się konieczność wykonania map podziałowych to Wykonawca ma je wykonać i w imieniu Zamawiającego uzyskać ZRID.**

Pytanie 6:

Proszę o podanie parametrów i konstrukcji przepustu

**Odpowiedź: Zamawiający dołączy do SIWZ zdjęcia istniejącego przepustu. Parametry przepustu projektant winien sam określić na podstawie warunków od zarządcy cieku na którym znajduje się obiekt. Zamawiający rozważa konstrukcję betonową przepustu o przekroju prostokątnym jednakże projektant może przedstawić inne warianty Zamawiającemu jednakże Zamawiający musi je zaakceptować.**

***Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.11.2015 r. godz. 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.11.2015 r. godz. 10:45.***