.

Procedura przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

- Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Powiatu. WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju zawartymi w Strategii Rozwoju Powiatu. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe powiatu. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju powiatu i plan finansowy 
z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną powiatu.

- WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części 
ze środków budżetu Powiatu, o wartości co najmniej 100 000 zł, oraz limity na pozostałe inwestycje wieloletnie, inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne.

- Na dokument WPI składają się:

- część opisowa, obejmująca zestawienia tabelaryczne, wykresy i założenia do analizy finansowej

- zestawienie zadań inwestycyjnych ze wskazaniem:

- wysokości wydatków przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych latach,

- źródeł finansowania i ich wielkości w kolejnych latach planu,

- jednostki realizującej zadanie.

  - Do złożenia wniosku uprawnione są następujące podmioty:

- Indywidualni mieszkańcy,

- Organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, instytucje o charakterze społecznym 
i inne podmioty,

- Radni Rady Powiatu,

- Komisje Rady, Kluby Radnych Powiatu,

- Podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Powiat, 
w tym: jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury,

- Wydziały Merytoryczne Starostwa.

  - Wnioski składane są według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Procedury przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminach określonych w Terminarzu przygotowania i aktualizacji WPI.

  - Terminarz przygotowania i aktualizacji WPI stanowi Załącznik nr 2 do Procedury przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

  - Tabelaryczne zestawienie zgłoszonych wniosków wraz z informacją o ich ujęciu bądź umieszczeniu na listach wniosków odrzuconych publikowana jest na tablicach ogłoszeń Starostwa oraz na stronie internetowej.