Załącznik nr 1

Dot. „Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, trzydziestu obiektów mostowych zgodnie z wykazem określającym ich stan techniczny z podaniem propozycji ewentualnych napraw mostów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatu Wołomińskiego.”

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego:

„Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, trzydziestu obiektów mostowych zgodnie z wykazem określającym ich stan techniczny z podaniem propozycji ewentualnych napraw mostów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatu Wołomińskiego.”

- Przeglądy podstawowe roczne muszą być wykonane zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynieryjnych” – załącznik do Zarządzenia nr 14 GDDKiA z dnia 7.07.2005r., Ustawą Prawo budowlane.

- Strony postanawiają, że dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

- Przedmiotowe opracowanie należy wykonać w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.

- W przypadku wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może przedłużyć czas realizacji zadania.

§2

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………i wynosi………….

- Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do faktury częściowej musi być dołączony protokół odbioru podpisany przez pracownika WID.

§3

        - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

      - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia zapłaci karę 5% wartości brutto partii dostarczonej z opóźnieniem.

§4

Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady:

      - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy natychmiast po ich stwierdzeniu.

      - Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wykonać poprawnie zamówienie w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadliwości dokumentacji.

§5

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem  nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowane właściwe przepisy prawa.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§6

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA:

Akceptujemy istotne postanowienia umowy:

Miejscowość .................................................. dnia .......................................  roku